Beispiel für einen 
Realisierungswettbewerb

5. Steckbrief Wettbewerbsbeitrag und
Zusammenfassung der Vorprüfungsergebnisse

Bundesministerium für Verkehr,

Bau und digitale Infrastruktur

1 	Steckbrief Wettbewerbsarbeit

Wettbewerbsbeitrag 84

| Konstruktionsbeschreibung |  |
| --- | --- |
| System | 7-feldrige Balkenbrücke mit gevoutetem Überbau |
| Querschnitt | Getrennte Überbauten; Einzelliger Spannbetonhohlkasten mit externer Vorspannung; Konstruktionshöhe: 2,8 bis 3,6 m |
| Unterbauten | massive Pfeiler |
| Lagerung | Kalottenlager |
| Gründung | Tiefgründung |
| Einhaltung der Wettbewerbsbedingungen |  |
| Alle Unterlagen wurden in geforderter Anzahl termingerecht eingereicht. die Anonymität wurde gewährleistet. |  |
| Einhaltung der Planungsbedingungen |  |
| Alle Planungsbedingungen wurden eingehalten. |  |
| TECHNISCHE ASPEKTE |  |
| Ausführbarkeit und Bauzeit |  |
| Ausführbarkeit | Bewährte Bauweise, keine Einschränkungen bei der Ausführbarkeit |
| Bauverfahren | Freier Vorbau sowie Traggerüste in den Endfeldern |
| Bauzeit | 33 Monate inkl. Abbruch |
| Umweltverträglichkeit im Bau- und Endzustand |  |
| Bauzustand | Deutlich erhöhte Eingriffe während der Bauzeit durch das gewählte Bauverfahren (Massentransporte für den freien Vorbau) |
| Endzustand | Keine Einschränkungen, alle Anforderungen erfüllt |
| Statisch-konstruktive Konzeption |  |
| Vorstatik | Alle erforderlichen Nachweise wurden erbracht. |
| Robustheit | Die Robustheit ist gegeben. |
| Dauerhaftigkeit | Keine Beeinträchtigungen der Dauerhaftigkeit. |
| Prüfbarkeit | Zugänglichkeit zu allen Konstruktionsteilen ist gegeben. |
| Wartungsaufwand | Kein erhöhter Wartungsaufwand, Konzept für die Lärmschutzwand liegt vor. |
| Umsetzung der funktionalen Anforderungen |  |
| Alle funktionalen Anforderungen wurden erfüllt |  |
| Evaluierte Herstellungskosten: 38,321 Mio. EURO |  |

2 	Zusammenfassung der Wettbewerbsergebnisse

Das Ergebnis der Vorprüfung wird in nachfolgender Tabelle zusammengefasst. Ausführliche Begründungen sind im Bericht der Vorprüfung enthalten.

Das Wertungskriterium Wirtschaftlichkeit wird gesondert bewertet.

Auf das Wertungskriterium Gestaltung und Einbindung in die Landschaft wurde im Rahmen der Vorprüfung nicht eingegangen.

| Wertungskriterium | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausführbarkeit und Bauzeit | + + | + + | + | + + | + | + + |
| Umweltverträglichkeit im Bau- und Endzustand | - - | + + | + + | o | + + | + + |
| Statisch-konstruktive Konzeption | + + | + + | + + | + + | + | + + |
| Gestaltung und Einfügung in die Landschaft |  |  |  |  |  |  |
| Umsetzung der funktionalen Anforderungen | + + | + + | + | + + | - | + + |

Legende

|  | ++ | Anforderungen erfüllt |
| --- | --- | --- |
|  | + | Anforderungen mit geringen Nachbesserungen erfüllbar |
|  | o | Anforderungen mit umfangreichen Nachbesserungen erfüllbar |
|  | - | Anforderungen bedingt erfüllt, Umsetzung mit Risiken behaftet |
|  | - - | Anforderungen nicht erfüllt |